三服开〔2024〕25号                  签发人：毛海港

办理结果：B

对市政协八届二次会议第3号提案的答复

何盈委员：

您提出的关于“关于修复苍龙涧河公园基础设施的建议”的提案收悉，经与陕州区政府共同研究。现答复如下：

苍龙涧河公园改造提升已列入三门峡现代服务业开发区2023年—2025年重点工程项目，计划今年开工建设，将对公园内部路网、绿化、栏杆、座椅、停车场、路灯、监控系统等进行整体提升。目前已完成地形测绘、设计方案优化，正在进行施工图设计，下一步将加紧进行施工单位招标，尽快开工建设。

感谢您对现代服务业开发区规划建设等各项工作的关心与支持！

2024年5月20日

联系部门及电话:三门峡现代服务业开发区党政办   8990001

联 系 人:王建国

抄送：市政协提案委（3份），市政府督查室（1份）。

三门峡现代服务业开发区管理委员会          2024年5月20日印发